|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 6 priedas |

**VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS**

**ĮGYVENDINIMO VERTINIMO IŠVADA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Nr**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(registracijos data) (registracijos numeris)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **1. ITVP stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje nurodytų veiksnių pokyčiai:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Veiksnių pokyčių apžvalga** |
| Stiprybės | - |
| Silpnybės | - |
| Galimybės | - |
| Grėsmės | - |

\**Paskutinės programos įgyvendinimo informacijos vertinimo metu nepildoma.***2. ITVP veiksmų įgyvendinimas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITVP suplanuoti veiksmai** | **Baigti vykdyti ITVP veiksmai** | **Vykdomi ITVP veiksmai** | **Nepradėti vykdyti ITVP veiksmai** |
| **Veiksmų skaičius** | **Numatytas finansavimas, Eur** | **Veiksmų skaičius** | **Panaudotas finansavimas, Eur** | **Veiksmų skaičius** | **Skirtas finansavimas, Eur** | **Veiksmų skaičius** | **Numatytas finansavimas, Eur** | **Veiksmų, kurie nepradėti įgyvendinti per 1 metus nuo ITVP suplanuotos veiksmo įgyvendinimo pradžios, skaičius** |
| **Iš viso** | **ES ir VB\* lėšos** | **Iš viso** | **ES ir VB\* lėšos** | **Iš viso** | **ES ir VB\* lėšos** | **Iš viso** | **ES ir VB\* lėšos** |
| **Tikslas:** **1. Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose.** |
| **1.1. Uždavinys: Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.** |
| 4 | 10 003 749,78 | 8 851 448,46 | 3 | 3 427 093,00 | 2 768 168,82 | 1 | 6 574 951,73 | 6 081 830,35 | - | - | - | - |
| **Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:** | Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigtas įgyvendinti 1 veiksmas: 1.1.1v „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ (užbaigti viso projekto rangos darbai, įrengta infrastruktūra, sutartyje nurodyta galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-05-31).Grėsmės 1.1 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra. |
| **1.2. Uždavinys: Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose.** |
| 27 | 29 658 365,86 | 24 052 725,82 | 19 | 16 269 803,01 | 13 210 237,73 | 8 | 12 725 570,59 | 9 829 148,36 | - | - | - | - |
| **Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:** | Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 8 veiksmai:1.2.4v „Buvusio „Vaikų pasaulio“ (atrakcionų ir pramogų parko) konversija į viešąją rekreacinę teritoriją (didinant teritorijos patrauklumą investicijoms ir verslo plėtrai) Elektrėnų mieste“ (2024-04-17 užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas);1.2.6v „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-13);1.2.7v „Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II etapas: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas“ (sutartyje nurodyta galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-06-30).1.2.18v „Glitiškių dvaro atnaujinimas, pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“ (2024-02-26 užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas);1.2.19v „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos, Žaibo, Taikos, Lydos gatvėse)“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-02-21);1.2.20v „Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko, Krantinės, Statybininkų, Šaltinio gatvėse)“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-25);1.2.21v „Vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų, Akacijų, Beržų gatvėse)“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-25);1.2.27v „Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-02-27).Grėsmės 1.2 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra. |
| **1.3. Uždavinys: Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| **Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:** | Suplanuotų veiksmų 1.3 uždaviniui nėra. |
| **1.4. Uždavinys: Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).** |
| 49 | 58 531 275,81 | 44 221 226,36 | 42 | 26 980 077,82 | 21 841 809,10 | 7 | 31 361 543,70 | 21 955 260,47 | - | - | - | - |
| **Galimybių įvykdyti ITVP uždavinio veiksmus įvertinimas:** | Pagal 1.1. uždavinį 2023 metais nebuvo baigti įgyvendinti 7 veiksmai:1.4.12v „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-06);1.4.13v „Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste“ (projekto veiklos įgyvendintos, objektai pripažinti tinkamais naudoti, vykdomos projekto užbaigimo procedūros, 2024-01-29 užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas);1.4.14v „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ (2024-03-20 užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas);1.4.17v „Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-04-16);1.4.21v „Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“ (2024-03-07 užregistruotas galutinis mokėjimo prašymas);1.4.25v „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“ (veiksmas įgyvendintas, projekto pabaigos data 2024-03-19);1.4.49v „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ (objekto pridavimas ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimas numatytas iki 2024-07-31).Grėsmės 1.4 uždaviniui suplanuotų veiksmų neįvykdyti nėra. |

 |
| *\* ES lėšos – Europos Sąjungos fondų lėšos; VB lėšos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.* |
| **3. ITVP priemonių, kurios ITVP nedetalizuotos iki veiksmų, (toliau – nedetalizuotos priemonės) įgyvendinimas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITVP suplanuotų nedetalizuotų priemonių skaičius** | **Baigtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius** | **Vykdomų nedetalizuotų priemonių skaičius** | **Nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių skaičius** |
| **Tikslas:** **1. Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose.** |
| **1.1. Uždavinys: Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.** |
| 1 | 1 | - | - |
| **Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:** | Pagal 1.1 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra. |
| **1.2. Uždavinys: Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose.** |
| - | - | - | - |
| **Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:** | Pagal 1.2 uždavinį nedetalizuotų priemonių nėra suplanuota vykdyti. |
| **1.3. Uždavinys: Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos.** |
| 2 | 2 | - | - |
| **Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:** | Pagal 1.3 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra. |
| **1.4. Uždavinys: Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).** |
| 1 | 1 | - | - |
| **Galimybių įvykdyti nepradėtas vykdyti nedetalizuojančias priemones įvertinimas:** | Pagal 1.4 uždavinį nepradėtų vykdyti nedetalizuotų priemonių nėra. |

**4. ITVP rodiklių reikšmių pasiekimas:** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklių pavadinimai** | **Pradinė reikšmė** | **Siektina reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos** | **Siektina reikšmė 2023 m.** | **Pasiekta reikšmė iki ataskaitinių metų pabaigos** | **Galimybių pasiekti rodiklio reikšmes 2023 m. įvertinimas** |
| **Tikslas:** **1. Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose.** |
| **Efekto rodikliai:**  |
| Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. | 65,9 | 70,9 | 70,9 | 71,7 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta 2022 m. |
| **Rezultato rodikliai:** |
| Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse, tūkst. Eur | 73 723 | 78 883 | 78 883 | 124 221 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Veikiančių MVĮ skaičius savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, vnt. / 1 000 gyv. | 12,7 | 14,1 | 14,1 | 20,10 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Neaktyvių gyventojų dalis (nepriskirtų užimtiesiems ir registruotiems bedarbiams darbingo amžiaus gyventojų ir visų darbingo gyventojų santykis) Vilniaus regione (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), proc. | 23,4 | 22 | 22 | 19,4 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc. | 35 | 36 | 36 | 33,4 | Suplanuota 2023 m. rodiklio reikšmė nepasiekta. Rodiklio reikšmės pasiekimui įtaką galėjo turėti praėjusi Covid-19 pandemija šalyje. |
| **Uždavinys: 1.1. Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas.** |
| **Produkto rodikliai:** |
| Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 176 570,90 | 0 | Užbaigti viso projekto (1.1.1v veiksmas) rangos darbai, įrengta infrastruktūra. Rodiklis bus fiksuojamas projekto pabaigos metu. Sutartyje nurodyta galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2024-05-31. Galimybė pasiekti rodiklio reikšmę yra. |
| Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 78,67 | 78,67 | 79,04 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt. | 0 | 10 | 10 | 15 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos), Eur | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 762 700,69 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bent už 289 tūkst. Eur pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| **Uždavinys: 1.2. Pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose.** |
| **Produkto rodikliai:** |
| Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | 3 032,50 | 3 032,50 | 2 108,23 | Numatoma, kad suplanuota rodiklio reikšmė gali būti pasiekta baigus įgyvendinti 1.2.4v ir 1.2.7v veiksmus. |
| Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 547 525,09 | 547 525,09 | 392 419,31 | Numatoma, kad suplanuota rodiklio reikšmė gali būti pasiekta baigus įgyvendinti 1.2.4v ir 1.2.7v veiksmus. |
| Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos | 0 | 3 | 3 | 3 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 5,28 | 5,28 | 4,09 | Suplanuota rodiklio reikšmė nebus pasiekta, visi veiksmai, siekiantys šio rodiklio jau įgyvendinti, pasiekta rodiklio reikšmė yra 4,09 km. |
| Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 0 | 16 | 16 | 16 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 3 | 3 | 3 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| **Uždavinys: 1.3. Sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos.** |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 0 | 367 | 367 | 1 955 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Specialiojo transporto priemonės, vnt. | 0 | 1 | 1 | 1 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| **Uždavinys: 1.4. Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).** |
| **Produkto rodikliai:** |
| Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 127 215,19 | 127 215,19 | 84 271,19 | Numatoma, kad suplanuota rodiklio reikšmė gali būti pasiekta baigus įgyvendinti 1.4.13v veiksmą. |
| Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis, km | 0 | 10 | 10 | 16 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš jų geležinkelių pervažose, vnt. | 0 | 1 | 1 | 0 | Numatoma, kad suplanuota rodiklio reikšmė gali būti pasiekta baigus įgyvendinti 1.4.14v veiksmą. |
| Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m2 | 0 | 387 027,49 | 387 027,49 | 386 785,12 | Numatoma, kad suplanuota rodiklio reikšmė gali būti pasiekta baigus įgyvendinti 1.4.21v veiksmą. |
| Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius | 0 | 1 | 1 | 1 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 1 009 | 1 009 | 1 179 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse, m2 | 0 | 2 891,56 | 2 891,56 | 2 891,56 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 0 | 20 | 20 | 20 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai | 0 | 12 | 12 | 12 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais | 0 | 100 | 100 | 112 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių | 0 | 3000 | 3000 | 3 997 | Suplanuota rodiklio reikšmė pasiekta. |
| Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais | 0 | 287 | 287 | 103 | Suplanuota rodiklio reikšmė nebus pasiekta, nes 1.4.12v veiksmas, siekiantis šio rodiklio, jau įgyvendintas ir fiksuota pasiekta reikšmė 103.  |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **5. Išvada ir jos pagrindimas:**  ITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių; XITVP įgyvendinama nepažeidžiant ITVP nuostatų, tačiau nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių; ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas, tačiau nenustatyta aplinkybių, dėl kurių kiltų rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių; ITVP įgyvendinama pažeidžiant ITVP nuostatas ir nustatyta aplinkybių, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti ITVP tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (arba) nepasiekti ITVP rodiklių reikšmių.**6. Siūlymai dėl ITVP įgyvendinimo tobulinimo:** Įvertinus baigtų įgyvendinti veiksmų pasiektas rodiklių reikšmes, programos 2 priede patikslinti 1.2. uždavinio rodiklio „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km“ ir 1.4. uždavinio rodiklio „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“ reikšmes. |
| Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentoEuropos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistėJūratė Žygienė  *(parašas)* |

 |
|  |

 |